Ростовская область

Администрация Целинского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.03.2019						№ 55а      		  		 п.Целина

О внесении изменений

в распоряжение

Администрации

Целинского района

от 24.12.2018 №433

В соответствии с постановлением Администрации Целинского района от 06.02.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Целинского района»:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Целинского района «Развитие транспортной системы» на 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации района Сурганова С.В.

- Глава Администрации

- Целинского района							Б.Н. Сорокин

Управляющий  делами							И.А. Текучева

Проект вносит

Отдел строительства

Приложение

к распоряжению

Администрации

Целинского района

от 11.03.2019

№ 55а

План реализации муниципальной программы Целинского района

«Развитие транспортной системы» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры Целинского района | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР, Админист-рации сельских поселений | Х | Х | 84168,8 | 50976,5 | 33192,3 | Х | Х |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме, в том числе, безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | 31.12.2019 | 39790,4 | 7041,9 | 32748,5 | Х | Х |  |

| 3. | Контрольное событие1.1: заключение и исполнение муниципальных контрактов | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Основное меро-приятие 1.2: ре-монт автомо-бильных дорог общего пользо-вания местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Целинского района | отремонтировать автомобильные дороги общего пользования местного значения | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.2.1 ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | отремонтировать автомобильные дороги общего пользования местного значения | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 6. | Контрольное событие 1.2: заключение и исполнение муниципальных контрактов | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | отремонтировать автомобильные дороги общего пользования местного значения | 31.12.219 | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Целинского района | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.3.1 Капитальный ремонт а/д по ул. Трудовая в с. Хлебодарное Хлеборобного сельского поселения Целинского района | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 10.2019 | 7678,3 | 7601,5 | 76,8 |  | Х | Х |  |
| 9. | Контрольное событие 1.3: заключение и исполнение муниципальных контрактов | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Целинского района | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1.4.1 Строительство автомобильной дороги по ул. Пролетарская в п.Целина, Целинского района, Ростовской области | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 10.2019 | 22966,5 | 22736,8 | 229,7 |  | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1.4.2 Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Трудовая, в с. Хлебодарное Целинского района, Ростовской области | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 10.2019 | 13733,6 | 13596,3 | 137,3 |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие 1.4: строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, заключение и исполнение муниципальных контрактов | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 8. | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Целинского района» | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | Х | Х | 854,0 | Х | 854,0 |  | Х | Х |  |
| 9. | Основное меро-приятие 2.1.Раз-мещение в сети Интернет информации о дорожно-транс-портных проис-шествиях на авто-дорогах общего пользования и мерах по соблю-дению правил до-рожного движе-ния на территории Ростовской области | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | повышение уровня информированности населения о дорожно-транспортных происшествиях, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 10. | Контрольное событие 2.2:сбор и анализ инфор-мации о дорожно-транспортных происшествиях на территории Це-линского района | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | опубликование в сети Интернет информации о дорожно-транс-портных проис-шествиях на территории Це-линского района | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.2.Установка дорожных знаков согласно дислокации дорожного движения, техническое обслуживание светофоров, нанесение линий горизонтальной дорожной разметки, проектирование светофорных объектов | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения | 31.12.2019 | 854,0 | Х | 854,0 | Х |  | Х |  |
| 12. | Контрольное событие 2.2.:техническое обслуживание светофоров Целинского района | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |
| 13. | Итого по плану реализации | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | Х | Х | 85022,8 | 50976,5 | 34046,3 | Х |  | Х |  |

Управляющий делами								И.А.Текучева