Ростовская область

Администрация Целинского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.12.2019                                               №	 500	                                         п.Целина

О внесении изменений

в распоряжение

Администрации

Целинского района

от 24.12.2018 № 433

В соответствии с постановлением Администрации Целинского района от 06.02.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Целинского района», распоряжением Администрации Целинского района от 09.02.2018 № 30 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Целинского района»:

1. Внести в распоряжение Администрации Целинского района от 24.12.2018 №433 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Целинского района «Развитие транспортной системы» на 2019 год» следующие изменения:

1.1 Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Целинского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации района Лихоперского Д.Н.

Глава Администрации

- Целинского района							О.К. Косенко

Управляющий делами							И.А. Текучева

Проект вносит

Отдел строительства

Приложение

к распоряжению

Администрации

Целинского района

от 31.12.2019

№ 500

План реализации муниципальной программы Целинского района

«Развитие транспортной системы» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1. | Муниципальная программа Целинского района « Развитие транспортной системы» | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | Х | 31.12.2019 | 87173,1 | 50609,8 | 36563,3 | Х | Х |  |
| 2. | Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры Целинского района | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР, Администрации сельских поселений | Х | 31.12.2019 | 86319,1 | 50609,8 | 35709,3 | Х | Х |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме, в том числе, безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | 31.12.2019 | 47751,2 | 12041,9 | 35709,3 | Х | Х |  |
| 4. | Мероприятие1.1.1 Содержание внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда Администрации Целинского района | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме, в том числе, безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | 31.12.2019 | 12163,6 | 12041,9 | 121,7 | X | X |  |
| 5. | Мероприятие 1.1.2. передача полномочий по организации дорожной деятельности, в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранность автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, организацию дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской федерации | 1.)Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. 2.) Сельские поселения. | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме, в том числе, безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | 31.12.2019 | 18230,0 | X | 18230,0 | X | X |  |
| 6. | Мероприятие 1.1.3. Покос сорной растительности вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | обеспечение покоса сорной растительности вдоль автомобильных дорог | 31.12.2019 | 496,4 | X | 496,4 | X | X |  |
| 7. | Мероприятие 1.1.4. Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | обеспечение зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме, в том числе, безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | 31.12.2019 | 6460,0 | X | 6460,0 | X | X |  |
| 8. | Мероприятие 1.1.5. Содержание межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме, в том числе, безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | 31.12.2019 | 9661,2 | X | 9661,2 | X | X |  |
| 10. | Контрольное событие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме, в том числе, безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | 31.12.2019 | 47751,2 | 12041,9 | 35709,3 | X | X |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт а/д по ул. Трудовая в с. Хлебодарное Хлеборобного сельского поселения Целинского района Ростовской области | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | Капитальный ремонт а/д по ул. Трудовая в с. Хлебодарное Хлеборобного сельского поселения Целинского района Ростовской области | 31.12.2019 | 7678,3 | 7601,5 | 76,8 | X | X |  |
| 12. | Контрольное событие 1.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 31.12.2019 | 7678,3 | 7601,5 | 76,8 | X | X |  |
| 13. | Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 31.12.2019 | 31280,0 | 30966,4 | 313,6 | Х | X |  |
| 14. | Мероприятие 1.5.1. Строительство автомобильной дороги по ул. Пролетарская в п. Целина Целинского района, Ростовской области | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пролетарская в п. Целина Целинского района, Ростовской области | 31.12.2019 | 17614,2 | 17438,0 | 176,2 | Х | Х |  |
| 15. | Мероприятие 1.5.2. Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Трудовая, в с. Хлебодарное, Целинского района, Ростовской области | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Трудовая, в с. Хлебодарное, Целинского района, Ростовской области | 31.12.2019 | 13665,8 | 13528,4 | 137,4 | Х | Х |  |
| 16. | Контрольное событие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 31.12.2019 | 31280,0 | 30966,4 | 313,6 | X | X |  |
| 17. | Основное мероприятие 1.7.Осуществлени строительного контроля и авторского надзора при выполнении строительства автомобильных дорог и тротуаров | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | Осуществление строительного контроля при выполнении работ на объекте «Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Трудовая, в с. Хлебодарное, Целинского района, Ростовской области» | 31.12.2019 | 229,2 |  | 229,2 | X | X |  |
| 18. | Основное мероприятие 1.7.1 Осуществление строительного контроля при выполнении работ на объекте «Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Трудовая, в с. Хлебодарное, Целинского района, Ростовской области» | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | Осуществление строительного контроля при выполнении работ на объекте «Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Трудовая, в с. Хлебодарное, Целинского района, Ростовской области» | 31.12.2019 | 50,0 | X | 50,0 | X | X |  |
| 19 | Основное мероприятие 1.7.2 Осуществление авторского надзора при выполнении работ на объекте «Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Трудовая, в с. Хлебодарное, Целинского района, Ростовской области» | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | Осуществление авторского надзора при выполнении работ на объекте «Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Трудовая, в с. Хлебодарное, Целинского района, Ростовской области» | 31.12.2019 | 30,3 | Х | 30,3 | Х | Х |  |
| 20 | Основное мероприятие 1.7.3 Осуществление строительного контроля при выполнении работ на объекте «Строительство автомобильной дороги по ул. Пролетарская, в п. Целина, Целинского района, Ростовской области» | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | Осуществление строительного контроля при выполнении работ на объекте «Строительство автомобильной дороги по ул. Пролетарская, в п.Целина, Целинского района, Ростовской области» | 31.12.2019 | 99,9 | Х | 99,9 | Х | Х |  |
| 21 | Основное мероприятие 1.7.4 Осуществление строительного надзора при выполнении работ на объекте «Капитальный ремонт а/д по ул. Трудовая, в п. Целина, Целинского района, Ростовской области» | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | Осуществление строительного надзора при выполнении работ на объекте «Капитальный ремонт а/д по ул. Трудовая, в п. Целина, Целинского района, Ростовской области» | 31.12.2019 | 49,0 | Х | 49,0 | Х | Х |  |
| 22 | Контрольное событие 1.7.Осуществлени строительного контроля и авторского надзора при выполнении строительства автомобильных дорог и тротуаров | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | Осуществление строительного контроля при выполнении работ на объекте «Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Трудовая, в с. Хлебодарное, Целинского района, Ростовской области» | 31.12.2019 | 229,2 | Х | 229,2 | X | X |  |
| 23 | Основное мероприятие 1.8. Изготовление топографической съемки и технических планов по объектам дорожного строительства | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | Необходимость постановки объекта на кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности | 31.12.2019 | 104,2 | Х | 104,2 | Х | Х |  |
| 24 | Основное мероприятие 1.8.1 Топографическая съемка по объекту: «Строительство автомобильной дороги по ул.Пролетарская в п.Целина, Целинского района,Ростовской области» | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | Необходимость постановки объекта на кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности | 31.12.2019 | 48,1 | Х | 48,1 | Х | Х |  |
| 25 | Основное мероприятие 1.8.2 Топографическая съемка по объекту: «Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Трудовая с.Хлебодарное, Целинского района,Ростовской области» | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | Необходимость постановки объекта на кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности | 31.12.2019 | 47,1 | Х | 47,1 | Х | Х |  |
| 26 | Основное мероприятие 1.8.3 Технический план по объекту: «Строительство автомобильной дороги по ул.Пролетарская в п.Целина, Целинского района, Ростовской области» | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | Необходимость постановки объекта на кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности | 31.12.2019 | 4,5 | Х | 4,5 | Х | Х |  |
| 27 | Основное мероприятие 1.8.4 Технический план по объекту: «Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Трудовая с.Хлебодарное, Целинского района, Ростовской области» | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | Необходимость постановки объекта на кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности | 31.12.2019 | 4,5 | Х | 4,5 | Х | Х |  |
| 28 | Контрольное событие 1.8. Изготовление топографической съемки и технических планов по объектам дорожного строительства | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | Необходимость постановки объекта на кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности | 31.12.2019 | 104,2 | Х | 104,2 | Х | Х |  |
| 29 | Основное мероприятие 1.9 Оплата технологического присоединения на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Целинский район | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | Необходимость технологического присоединения для энергоснабжения уличного освещения | 31.12.2019 | 16,2 | Х | 16,2 | Х | Х |  |
| 30 | Основное мероприятие 1.9.1 Оплата технологического присоединения по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул.Пролетарская в п.Целина, Целинского района,Ростовской области» | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | Необходимость технологического присоединения для энергоснабжения уличного освещения | 31.12.2019 | 16,2 | Х | 16,2 | Х | Х |  |
| 31 | Контрольное событие 1.9 Оплата технологического присоединения на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Целинский район | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | Необходимость технологического присоединения для энергоснабжения уличного освещения | 31.12.2019 | 16,2 | Х | 16,2 | Х | Х |  |
| 32 | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Целинского района» | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР |  | 31.12.2019 | 854,0 | Х | 854,0 | Х | Х |  |
| 33 | Основное мероприятие 2.1.Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Ростовской области | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | повышение уровня информированности населения о дорожно-транспортных происшествиях, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 34 | Основное мероприятие 2.2.Установка дорожных знаков согласно дислокации дорожного движения, техническое обслуживание светофоров, нанесение линий горизонтальной дорожной разметки, проектирование светофорных объектов | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения | 31.12.2019 | 854,0 | Х | 854,0 | Х | Х |  |
| 35 | Контрольное событие 2.2. Установка дорожных знаков согласно дислокации дорожного движения, техническое обслуживание светофоров, нанесение линий горизонтальной дорожной разметки, проектирование светофорных объектов | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения | 31.12.2019 | 854,0 | Х | 854,0 | Х | Х |  |

Управляющий делами							И.А. Текучева