

**Ростовская область**

**Администрация Целинского района**

**РАСПОРЯЖЕНИЯ**

04.02.2021 № 50 п.Целина

О внесении изменений

в распоряжение

Администрации

Целинского района

от 30.12.2020 № 694

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий:

1. Внести в распоряжение Администрации Целинского района от 30.12.2020 № 694 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Целинского района «Информационное общество на 2021 год» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Целинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации района Корневу Н.В.

Глава Администрации

Целинского района О.К. Косенко

Управляющий делами И.А. Текучева

Проект вносит

Директор МАУ МФЦ

Целинского района

Приложение

к распоряжению

Администрации

Целинского района

от 04.02.2021

№ 50

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Целинского района «Информационное общество» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| **Подпрограмма 1** «Развитие цифровых технологий» | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и топливно-энергетических ресурсов Администрации Целинского района | Х | Х | - | - | - | - | - |
| **Основное мероприятие 1.1.** Создание и разви­тие цифровой инфраструктуры | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и топливно-энергетических ресурсов Администрации Целинского района | наличие на территории Целинского района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;  повышение уровня информированности населения о деятель­ности органов испол­нительной власти и органов местного самоуправления;  повышение спроса  на информационно- коммуникационные технологии со стороны органов исполнитель­ной власти, повышение готовности и мотивации работников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления  к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | Весь период | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие 1.1.1.**  Развитие и обеспечение функционирования межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства "Дело" и системы "Архивное дело" | Главный специалист по информационной безопасности и информационным технологиям Администрации Целинского района,  Архивный сектор Администрации Целинского района | организация поддержки и развития межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства "Дело" в муниципальном образовании «Целинский район». Обеспечение функционирования системы «Архивное дело» для хранения электронных документов и электронных копий документов в Администрации Целинского района | Весь период | - | - | - | - | - |
| **Контрольное событие 1.1.**  Обеспечение рабочих мест в органах местного самоуправления Целинского района межведомственной системой электронного документооборота и делопроизводства | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и топливно-энергетических ресурсов Администрации Целинского района | доведение доли рабочих мест в органах местного самоуправления Целинского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства до запланированного уровня | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 1.2.**  Улучшение методов и форм развития эксплуатации сетей телефонной связи, содержание цифровых АТС | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР Администрации Целинского района | повышение уровня развития цифровых АТС | Весь период | - | - | - | - | - |
| **Контрольное событие 1.2.**  Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР Администрации Целинского района | обновление и содержание информационной инфраструктуры | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 1.3.** Внедрение цифровых  технологий в сферах  муниципального  управления и оказания  муниципальных  услуг, в том числе  в интересах населения | Главный специалист по информационной безопасности и информационным технологиям Администрации Целинского района | внедрение цифровых  технологий и платформенных  решений в сферах  муниципального управления  и оказания  муниципальных услуг  в электронном виде, в том  числе, в интересах населения  Целинского района | Весь период | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие 1.3.1.**  Популяризация государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Главный специалист по информационной безопасности и информационным технологиям Администрации Целинского района | повышение интереса граждан Целинского района к возможностям портала госуслуг и преимуществам получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, обеспечение перехода на получение электронных услуг | Весь период | - | - | - | - | - |
| **Контрольное событие 1.3.**  Подача заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Главный специалист по информационной безопасности и информационным технологиям Администрации Целинского района | увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| **Подпрограмма 2** «Оптимизация и повышение качества  предоставления государственных и муниципальных услуг  в Целинском районе, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» | Муниципальное автономное учреждение Целинского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Х | Х | 8359,0 | - | 278,4 | 8080,6 | - |
| **Основное мероприятие 2.1.** Развитие деятельности многофункционального центра предо­ставления государ­ственных и муни­ципальных услуг Целинского района | МАУ МФЦ Целинского района | расширение возмож­ностей и повышение качества предостав­ления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;  создание мобильной группы;  увеличение уровня профессионализма специалистов МФЦ в области использования информационных и телекоммуникационных технологий. | Весь период | 8359,0 | - | 278,4 | 8080,6 | - |
| Мероприятие 2.1.1.  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг | МАУ МФЦ Целинского района | модернизация и совершенствование процесса предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ; повышение показателя удовлетворенности граждан и организаций качество предоставления услуг; соблюдение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ | 31.12.2021 | 8064,3 | - | - | 8064,3 | - |
| Мероприятие 2.1.2.  Реализация непрерывного обучения работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | МАУ МФЦ Целинского района | повышение качества обслуживания в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг за счет непрерывного обучения | 31.12.2021 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1.3.  Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | МАУ МФЦ Целинского района | обеспечение возможности предоставления услуг заявителям в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской деятельности, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости | 31.12.2021 | 29,9 | - | 28,2 | 1,7 | - |
| Мероприятие 2.1.4.  Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области | МАУ МФЦ Целинского района | обеспечение возможности получения услуг органов исполнительной власти Ростовской области (структурных подразделений Правительства Ростовской области) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг | 31.12.2021 | 264,8 | - | 250,2 | 14,6 | - |
| **Контрольное событие 2.1.1.**  Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Целинского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | МАУ МФЦ Целинского района | Обеспечить предоставление населению полного спектра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Целинского района, с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| **Контрольное событие 2.1.2.**  Обучение не менее 14 работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | МАУ МФЦ Целинского района | организация непрерывного процесса повышения уровня знаний и навыков сотрудников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг посредством очного и дистанционного обучения | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| **Всего по плану реализации муниципальной программы** |  |  |  | 8359,0 | - | 278,4 | 8080,6 |  |

Управляющий делами И.А Текучева