Ростовская область

Администрация Целинского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.12.2018                                               № 433                                                 п.Целина

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Целинского района

«Развитие транспортной системы»

на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Целинского района от 06.02.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Целинского района», распоряжением Администрации Целинского района от 09.02.2018 № 30 «Об утверждении  методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Целинского района»:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Целинского района «Развитие транспортной системы» на 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района Сурганова С.В.

Глава Администрации

Целинского района							Б.Н.Сорокин

Управляющий делами 							И.А.Текучева

Проект вносит

отдел координации работы отраслей

строительства, транспорта, связи и ТЭР

Приложение

к распоряжению

Администрации

Целинского района

от 24.12.2018

№ 433

План реализации муниципальной программы Целинского района

«Развитие транспортной системы» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры Целинского района | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР, Администрации сельских поселений | Х | Х | 27342,9 | 7041,9 | 20301,0 |  | Х | Х |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме, в том числе, безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | 31.12.2019 | 27342,9 | 7041,9 | 20301,0 |  | Х | Х |  |
| 3. | Контрольное событие1.1: заключение и исполнение муниципальных контрактов | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Целинского района | отремонтировать автомобильные дороги общего пользования местного значения | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.2.1 ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | отремонтировать автомобильные дороги общего пользования местного значения | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 6. | Контрольное событие 1.2: заключение и исполнение муниципальных контрактов | Администрация Целинского района | отремонтировать автомобильные дороги общего пользования местного значения | 31.12.219 | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 7. | Контрольное событие 1.3: заключение и исполнение муниципальных контрактов | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР. | заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 8. | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Целинского района» | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | Х | Х | 476,0 | Х | 476,0 |  | Х | Х |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.1.Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Ростовской области | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | повышение уровня информированности населения о дорожно-транспортных происшествиях, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 10. | Контрольное событие 2.2:сбор и анализ информации о дорожно-транспортных происшествиях на территории Целинского района | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | опубликование в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на территории Целинского района | 31.12.2019 | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.2.Установка дорожных знаков согласно дислокации дорожного движения, техническое обслуживание светофоров, нанесение линий горизонтальной дорожной разметки, проектирование светофорных объектов | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения | 31.12.2019 | 476,0 | Х | 476,0 | Х |  | Х |  |
| 12. | Контрольное событие 2.2.:техническое обслуживание светофоров Целинского района | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |
| 13. | Итого по плану реализации | Отдел координации работы отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | Х | Х | 27818,9 | 7041,9 | 20777,0 | Х |  | Х |  |

Управляющий делами								И.А.Текучева